BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

Phần mềm Quản lý Trung tâm Anh ngữ

Ngày báo cáo: 21/04/2026  |  Giai đoạn: Phase 1

Trạng thái tổng thể: ✅ Backend hoàn thành 100%  |  ⏳ Frontend đang phát triển

# 1. TỔNG QUAN DỰ ÁN

Dự án xây dựng phần mềm quản lý toàn diện cho trung tâm Anh ngữ, thay thế hoàn toàn việc ghi sổ tay và Excel rời rạc. Toàn bộ thông tin học viên, lớp học, học phí và điểm danh được lưu tập trung, tự động tính toán và cảnh báo kịp thời mà không cần nhập tay.

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên dự án | Phần mềm Quản lý Trung tâm Anh ngữ |
| Công nghệ | Frontend: React.js ¦ Backend: Laravel 12 ¦ Database: MySQL 8.0 |
| Thiết bị sử dụng | Máy tính, laptop, điện thoại (web app) |
| Chi phí vận hành | Miễn phí hoàn toàn – không dùng API hay dịch vụ trả phí |
| Khả năng mở rộng | Có thể nâng cấp thêm: app phụ huynh, học online, thanh toán tự động |
| Giai đoạn hiện tại | Phase 1 – Quản lý nội bộ trung tâm |

# 2. VẤN ĐỀ CŨ – GIẢI PHÁP MỚI

| Vấn đề khi dùng sổ tay / Excel | Phần mềm mới giải quyết như thế nào |
| --- | --- |
| Tính công nợ từng học viên mất nhiều thời gian, dễ sai | Hệ thống tự tính công nợ theo từng phút – không cần tính tay |
| Quên học viên nào chưa đóng tiền | Cảnh báo tự động danh sách nợ quá 7 ngày |
| Điểm danh bằng giấy, cuối tháng tổng hợp mất cả buổi | Điểm danh trên màn hình, tỷ lệ đi học tự ra ngay |
| Không biết lớp nào đang ít học viên | Dashboard hiển thị % lấp đầy từng lớp theo thời gian thực |
| Doanh thu phải cộng tay từng khoản | Tổng doanh thu tháng/năm tự cập nhật mỗi khi nhập tiền |
| Hồ sơ học viên nằm nhiều nơi, khó tìm | Tìm kiếm theo tên/SĐT/mã trong vòng 1 giây |
| Một học viên học 2 lớp rất khó theo dõi | Hệ thống quản lý riêng từng lớp, công nợ cộng tổng tự động |

# 3. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

Hệ thống được chia làm 3 tầng độc lập, mỗi tầng có nhiệm vụ riêng:

| Tầng | Tên | Nhiệm vụ | Công nghệ |
| --- | --- | --- | --- |
| Tầng 1 – Giao diện | Frontend | Màn hình người dùng nhìn và thao tác | React.js (chạy trên trình duyệt) |
| Tầng 2 – Xử lý | Backend / API | Nhận yêu cầu, xử lý nghiệp vụ, tính toán | Laravel 12 (PHP) |
| Tầng 3 – Lưu trữ | Database | Lưu toàn bộ dữ liệu an toàn, lâu dài | MySQL 8.0 |

## Sơ đồ luồng dữ liệu

Người dùng thao tác trên màn hình  →  Frontend gửi yêu cầu lên Backend  →  Backend xử lý & lưu vào Database  →  Kết quả trả về hiển thị lên màn hình

# 4. CƠ SỞ DỮ LIỆU (DATABASE)

Toàn bộ dữ liệu được lưu trong 6 bảng chính, được thiết kế để liên kết với nhau chặt chẽ, không bị trùng lặp và có thể mở rộng sau này:

| Bảng dữ liệu | Lưu thông tin gì | Ví dụ dữ liệu |
| --- | --- | --- |
| students – Học viên | Hồ sơ từng học viên | Nguyễn Minh Khôi, SN 15/03/2017, PH: Nguyễn Văn Bình – 0912 345 678 |
| teachers – Giáo viên | Thông tin giáo viên | Cô Nguyễn Thị Lan, 0901 234 567, đang dạy |
| classes – Lớp học | Thông tin từng lớp | Movers 2 Chiều, T3-T5 17:30, 12 chỗ, 2.800.000đ/khóa, cô Lan dạy |
| enrollments – Xếp lớp | Học viên nào đang học lớp nào | Khôi học Movers 2 từ 21/04/2026, giảm 10% = 2.520.000đ |
| payments – Thanh toán | Lịch sử đóng tiền | Khôi đóng 2.520.000đ ngày 21/04 – tiền mặt – tháng 4/2026 |
| attendance – Điểm danh | Điểm danh từng buổi | Khôi – Movers 2 – 22/04/2026 – Có mặt |

# 5. BACKEND API – ĐÃ HOÀN THÀNH 100%

Backend là "bộ não" của hệ thống. Toàn bộ tính toán, kiểm tra dữ liệu, bảo mật đều xử lý ở đây. Dưới đây là danh sách các thành phần đã hoàn thành:

## 5.1 Xác thực & Bảo mật

| Chức năng | Mô tả | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Đăng nhập | Nhập email + mật khẩu → hệ thống cấp token bảo mật | ✅ Hoàn thành |
| Đăng xuất | Hủy token, không thể dùng lại | ✅ Hoàn thành |
| Phân quyền | Admin toàn quyền, Teacher chỉ xem lớp mình | ✅ Hoàn thành |
| Bảo vệ API | Mọi request đều phải có token hợp lệ | ✅ Hoàn thành |

## 5.2 Quản lý nghiệp vụ

| Module | Chức năng đã làm | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Học viên | Thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, lọc theo trạng thái, tự tạo mã HV | ✅ Hoàn thành |
| Lớp học | Thêm, sửa, xóa, kiểm tra sĩ số, tính % lấp đầy, tự tạo mã lớp | ✅ Hoàn thành |
| Xếp lớp | Gán học viên vào lớp, kiểm tra lớp đầy, hỗ trợ giảm giá | ✅ Hoàn thành |
| Thanh toán | Nhập tiền, lịch sử đóng tiền, tính công nợ real-time | ✅ Hoàn thành |
| Điểm danh | Điểm danh từng người, điểm danh cả lớp, xem theo ngày/lớp | ✅ Hoàn thành |
| Dashboard | Tổng hợp 5 KPI + cảnh báo nợ + cảnh báo vắng học | ✅ Hoàn thành |

## 5.3 Danh sách API Endpoints (30+ endpoints)

| Nhóm | Địa chỉ API | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| Auth | POST /api/login | Đăng nhập |
| Auth | POST /api/logout | Đăng xuất |
| Dashboard | GET /api/dashboard | Lấy tất cả KPI tổng hợp |
| Học viên | GET /api/students | Danh sách học viên (tìm kiếm, lọc) |
| Học viên | POST /api/students | Thêm học viên mới |
| Học viên | GET /api/students/{id} | Chi tiết + lịch sử 1 học viên |
| Học viên | PUT /api/students/{id} | Cập nhật học viên |
| Học viên | GET /api/students/{id}/debt | Xem công nợ học viên |
| Lớp học | GET /api/classes | Danh sách lớp + % lấp đầy |
| Lớp học | POST /api/classes | Tạo lớp mới |
| Xếp lớp | POST /api/enrollments | Xếp học viên vào lớp |
| Thanh toán | POST /api/payments | Ghi nhận thanh toán |
| Điểm danh | GET /api/attendance/class/{id}/date/{date} | Lấy ds điểm danh theo lớp+ngày |
| Điểm danh | POST /api/attendance/bulk | Điểm danh cả lớp 1 lần |

# 6. CÔNG VIỆC TIẾP THEO

## 6.1 Frontend React – Đang phát triển

Frontend là phần giao diện người dùng sẽ nhìn thấy và thao tác. Thứ tự ưu tiên:

| STT | Màn hình | Mô tả chi tiết | Độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trang đăng nhập | Form nhập email + mật khẩu, lưu token, chuyển trang tự động | 🔴 Làm ngay |
| 2 | Layout + Menu | Khung chính: sidebar menu, header, khu vực nội dung | 🔴 Làm ngay |
| 3 | Dashboard | 5 thẻ KPI + biểu đồ doanh thu + bảng cảnh báo nợ/vắng | 🔴 Làm ngay |
| 4 | Danh sách học viên | Bảng danh sách, tìm kiếm, lọc theo trạng thái, phân trang | 🔴 Làm ngay |
| 5 | Form thêm/sửa học viên | Form nhập thông tin học viên đầy đủ có validation | 🔴 Làm ngay |
| 6 | Chi tiết học viên | Xem hồ sơ, lịch sử đóng tiền, điểm danh, công nợ | 🟠 Ưu tiên cao |
| 7 | Quản lý lớp học | Danh sách lớp, tạo lớp, xem học viên trong lớp | 🟠 Ưu tiên cao |
| 8 | Nhập thanh toán | Form thu tiền, hiện sẵn công nợ, cập nhật ngay | 🔴 Làm ngay |
| 9 | Điểm danh | Chọn lớp + ngày → danh sách học viên → tick → lưu | 🟡 Trung bình |
| 10 | Báo cáo & xuất Excel | Tổng hợp doanh thu, điểm danh xuất file Excel | 🟡 Trung bình |

## 6.2 Lộ trình 3 giai đoạn toàn dự án

| Giai đoạn | Tên | Nội dung chính | Thời gian dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | Quản lý nội bộ | Backend ✅ + Frontend đang làm → toàn bộ nghiệp vụ cơ bản | Đang thực hiện |
| Phase 2 | Portal phụ huynh & học viên | Phụ huynh xem lịch học, công nợ; nhận thông báo nhắc học phí | Sau Phase 1 ổn định |
| Phase 3 | Học online (LMS) | Upload video bài giảng, học viên học online, theo dõi tiến độ | Tương lai – khi có nhu cầu |

# 7. RỦI RO & GIẢI PHÁP

| Rủi ro tiềm ẩn | Mức độ | Giải pháp đã chuẩn bị |
| --- | --- | --- |
| Mất dữ liệu khi sự cố server | Thấp | Xóa mềm (không xóa thật), backup định kỳ ra file |
| Nhân viên mới không biết dùng | Trung bình | Tài liệu hướng dẫn chi tiết + video hướng dẫn |
| Trung tâm mở rộng, dữ liệu tăng | Thấp | MySQL + Laravel scale tốt, đã thiết kế chuẩn từ đầu |
| Muốn thêm tính năng mới | Trung bình | Kiến trúc API tách biệt, thêm module không ảnh hưởng cũ |

— Hết báo cáo —